Приложение к  муниципальной программе «Благоустройство территории

сельского поселения Душанбековский сельсовет муниципального района

Кигинский район

Республики Башкортостан »

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

сельского поселения Душанбековский сельсовет муниципального района

Кигинский район

Республики Башкортостан »

На 01.10.2018 года

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансирования

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Направление и источник финансирования | Коды классификации расходов бюджета сельского поселения Душанбековский сельсовет МР Кигинский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Отношение освоенных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РзПр | ЦСР |  | ВР |  | БА |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году |  | Предельные объемы финансирования на текущий период |  | Освоено за отчетный период |  | к предусмотренному объему на текущий год, % | к предельному объему финансирования на текущий период, % |  |
| А | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Душанбековский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан » | Всего, в том числе: | X | X | X |  | X |  | X |  | 1004,9 |  | 1004,9 |  | 695,1 |  | 69,1 | 69,1 |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | X | X | X |  | X |  | X |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 298,1 |  | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  | местные бюджеты в т.ч. СП МР | X | X | X |  | X |  | X |  | 504,9 144,0 360,9 |  | 504,9 144,0 360,9 |  | 397,0 124,0 273,0 |  | 79,0 86,0 76,0 | 79,0 86,0 76,0 |  |
| 1 | Содержание и ремонт уличного освещения | Всего, в том числе: | X | X | X |  | X |  | X |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 3,9 |  | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | X | X | X |  | X |  | X |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 3,9 |  | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  | местные бюджеты в т.ч. СП МР | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка и вывоз мусора,снега с уличных дорог | Всего, в том числе: | X | X | X |  | X |  | X |  | 86,1 |  | 86,1 |  | 51,1 |  | 59,0 | 59,0 |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | X | X | X |  | X |  | X |  | 86,1 |  | 86,1 |  | 51,1 |  | 59,0 | 59,0 |  |
|  |  | местные бюджеты в т.ч. СП МР | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | Всего,в том числе: | чх | чx | чх |  | чх |  | чх |  | 416,1 |  | 416,1 |  | 328,8 |  | 79,0 | 79,0 |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан | чх | чх | чх |  | хх |  | хх |  | 239,3 |  | 239,3 |  | 239,3 |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Местные бюджеты В т.ч. СП МР | хх | хх | хх |  | хх |  | хх |  | 176,8 176,8 |  | 176,8 176,8 |  | 89,5 89,5 |  | 51,0 51,0 | 51,0 51,0 |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего,в том числе | х | х |  | х |  | х |  | х |  | 452,7 |  | 452,7 | 311,3 | 69,0 |  |  | 69,0 |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан Местные бюджеты В т.ч. СП МР | Х Х х | х х х |  | х х х |  | х х х |  | х х х |  | 124,6 327,5 144,0 183,5 |  | 124,6 327,5 144,0 183,2 | 3,8 307,5 124,0 183,5 | 3,0 94,0 86,0 100 |  |  | 3,0 94,0 86,0 100 |

Глава сельского поселения                     Ф.А.Гизатуллин

Главный бухгалтер                        А.К. Сахаутдинова